Утверждаю:

 Начальник управления лесами

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.П. Шитов

 « 28 » февраля 2014 года

ДОКЛАД

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕЗУЛЬТАТАХ (ЗА 2013 ГОД ) И ОСНОВНЫХ

НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2014-2015 ГОДЫ

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Страница |
|  |  |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
|  |  |
| 1.Основные результаты деятельности в отчетном и текущем финансовом году | 3 |
|  |  |
| 2. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу | 7 |
|  |  |
| Приложение №1. Перечень основных мероприятий (мероприятий) государственной программы | 9 |
|  |  |
| Приложение №2. Показатели достижения целей и задач государственной программы   | 10 |
|  |  |
| Приложение №3. Анализ результативности государственной программы. Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы  | 12 |
|  |  |

 **Введение**

Доклад о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности управления лесами Брянской области на 2014-2016 годы (далее – Доклад) подготовлен с целью повышения эффективности внутриведомственного планирования, результативности бюджетных расходов и открытости деятельности главных распорядителей средств областного бюджета, а также ответственности главных распорядителей средств областного бюджета за результаты принимаемых ими решений.

 В соответствии с постановлением администрации Брянской области от 29 декабря 2006 года № 842 «Об утверждении Положения об управлении лесами Брянской области» управление лесами является органом исполнительной власти Брянской области по осуществлению полномочий, возложенных в соответствии с законодательством на исполнительные органы субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.

В своей деятельности управление лесами Брянской области руководствуется Конституцией Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Брянской области, распоряжениями Правительства Брянской области, а также настоящим Положением.

 Управление лесами Брянской области осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно или через государственные казенные учреждения, подведомственные управлению.

#

**1.Основные результаты деятельности в отчетном и текущем финансовом году**

Общая площадь лесов на территории Брянской области составляет 1236,0 тыс. га, или 32,9 % от ее площади, в том числе леса, расположенные на землях лесного фонда – 1208,8 тыс. га.

Значительная часть лесов – 654,5 тыс. га (54% от общей площади) отнесена к защитным лесам. Эксплуатационные леса занимают 554,3 тыс. га или 46%.

 Доля хвойных лесов составляет 48%, твердолиственных – 6%, мягколиственных – 46% от покрытой лесом площади.

Возрастная структура характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений – 49%. На долю молодняков приходится 20%, приспевающих – 17%, спелых и перестойных – 14%. Средний возраст насаждений – 48 лет. Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 313 тыс. га. Вместе с несомкнувшимися лесными культурами они занимают 29% лесных земель.

По лесорастительному районированию Брянская область относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Леса отличаются высокой продуктивностью. Общий запас насаждений составляет 221 млн. м³.

Общий средний прирост на 1 гектаре покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составил в 4,52 м³. Лесистость территории Брянской области - 33 %.

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины составляет 2543,7 тыс. м³.

Основные показатели, характеризующие текущее состояние

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Соотношение средней площади одного лесного пожара текущего года к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет, % | 339,4 | 18,0 | 47,1 | 77,8 |
| Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров, % | 0,096 | 0,049 | 0,002 | 0,001 |
| Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, % | 3,14 | 3,15 | 2,58 | 2,6 |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов, % | 48,4 | 55,5 | 71,63 | 78,22 |
| Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб./га | 140,72 | 176,92 | 168,57 | 156,3 |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | 61,5 | 57,4 | 70,78 | 67,6 |
| Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки, % | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,08 |

 В 2011 году постановлением администрации Брянской области утверждена государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012-2015 годы), целью которой является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

 Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих основных задач:

 повышение эффективности профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров и минимизация социально-экологического ущерба, наносимого лесными пожарами;

повышение эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов;

 повышение продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения;

 обеспечение интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;

обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства;

профессиональная ориентация учащихся.

Для достижения цели и решения поставленных задач в 2013 году проведены следующие мероприятия.

Накануне пожароопасного сезона выполнен необходимый комплекс профилактических и организационно-технических мероприятий.

Разработаны планы тушения лесных пожаров по лесничествам и Сводный по области, который утвержден Указом Губернатора области от 07.03.2013 года № 211.

Для выполнения задач по предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Брянской области создано государственное казенное учреждение «Лесопожарная служба Брянской области». В настоящее время численный состав лесопожарной службы составляет 259 человек.

Для контроля за лесопожарной обстановкой, в т.ч. принятием оперативных мер по тушению лесных пожаров, организован пункт диспетчерского управления, работа которого ведется круглогодично в круглосуточном режиме с 2011 года.

 В рамках осуществления мер по противопожарному обустройству лесов проведен ремонт дорог противопожарного назначения в объеме 325,4 км (в т.ч. за счет средств из федерального бюджета 27,4 км), прокладка противопожарных минерализованных полос в объеме 7496,2 км (за счет средств из федерального бюджета 1798 км), проведены профилактические контролируемые выжигания лесной подстилки, сухой травы и др. лесных горючих материалов на площади 1349,7 га (за счет средств из федерального бюджета 565 га), проведен уход за противопожарными минерализованными полосами (прочистки их и обновление) 24870,8 км (в т.ч. за счет средств из федерального бюджета 8099 км), проведено благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах (установка и ремонт лесной мебели) 664 комплектов (за счет субвенций федерального бюджета 80 комплектов.), установлены шлагбаумы в количестве 393 шт. (за счет федерального бюджета 69) и аншлаги, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, в количестве 1404 шт. (за счет федерального бюджета 204 шт.)

 В 2013 году для осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» приобретено за счет средств областного бюджета: телевизионные системы для раннего обнаружения пожаров - 4ед., один автомобиль ГАЗ - 32213, ранцевые опрыскиватели-огнетушители – 32 ед., два мопеда, прочее мелкое оборудование и инвентарь.

 За пожароопасный сезон 2013 года на землях лесного фонда крупных пожаров не допущено, однако зарегистрировано 16 случаев лесных пожаров на общей площади 24,16 га, что в 2 раза по количеству и в 1,7 раза по площади ниже показателей 2012 года (32 случая на общей площади 42,7 га). Площадь земель лесного фонда, погибших от пожаров в 2013 году, составила 12 га или 0,001% от общей площади, покрытой лесной растительностью.

В рамках решения задачи повышения эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов проведено лесопатологическое обследование лесов области на площади 15337 га. В 2013 году основное направление по лесозащитным мероприятиям - разработка погибших лесных насаждений, поврежденных стволовыми вредителями (короедом-типографом), своевременное обнаружение и ликвидация очагов стволовых вредителей. Обнаружено было поврежденных лесных насаждений короедом типографом на площади 3287га, из них ликвидировано на площади 3811 га. Всего проведено санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 11098 га. Погибло лесных насаждений, поврежденных короедом-типографом 1729 га. По итогам 2013 года доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью на территории области составила 2,6% (плановое значение 3,2 %).

Управлением принимаются меры по стабилизации обстановки. В текущем году еловые хозяйства спелых и перестойных насаждений поступали в первоочерёдную рубку в счёт допустимого объёма изъятия древесины.

 В рамках решения задачи повышения продуктивности и качества лесов на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения в 2013 году проведено лесовосстановление на площади 3469 га.

Выполнены работы по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 15522 га, подготовке почвы под лесные культуры всего 2901 га, в т.ч. под культуры будущего года на площади 1690 га.

Заготовлено 26430 кг лесных семян, вт.ч. с улучшенными наследственными свойствами – 964 кг. Выращено стандартного посадочного материала для лесовосстановления в количестве 10 млн. штук, что обеспечивает плановую потребность в посадочном материале на 2014 год.

В 2013 году уход за лесами проведён на площади 6716 га, в том числе уход за молодняками на площади 5425 га.

Площадь искусственного лесовосстановления в 2013 году – 3437 га. Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных насаждений на площади 2305 га, в т.ч. переведено 2286 га лесных культур в покрытые лесной растительностью земли.

Всего в 2013 году фактический объем заготовки древесины составил 1719,0 тыс. м³ или 67,6 % от установленного допустимого ежегодного объема изъятия древесины.

 Объем нелегальной заготовки древесины за 2013 год 1,3 тыс. кбм, (прогнозное значение 1,3 тыс.кбм.).

 В 2013 году выявлено 449 нарушений лесного законодательства, что составило от общего количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства 91,63 % ( выявляемость нарушений лесного законодательства). Плановый показатель – 458 нарушений нарушения.

Всего в бюджетную систему Российской федерации за 2013 год направлено платежей за использование лесов в сумме 188 945,5 тыс.рублей, что в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составляет 156,3 рублей.

 В 2013 году повысили квалификацию 5 специалистов лесного хозяйства.

 В 2013 году запланировано и проведено в форме внутреннего финансового аудита в государственных казенных учреждениях, подведомственных управлению лесами, 6 проверок.

 В конце 2012 года внедрена автоматизированная информационная система «Государственный лесной реестр». С 2013 года ведение государственного лесного реестра осуществляется в указанной АИС.

За 2013 год предприятиями, входящими по ОКВЭД в подразделы «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» и «Прочие производства» (включая производство мебели) отгружено товаров собственного производства на сумму 10 289,8 млн. рублей (на 6,4% больше чем за 2012 год).

С 3 квартала 2012 года в Брянской области реализуется приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов ООО «Дятьково ДОЗ» «Строительство нового завода ДСП и ЛДСП». Общая стоимость инвестиционных вложений по проекту составляет 1853 млн. руб. В 2013 году предприятием освоено 353 млн. рублей инвестиций. С начала реализации – 394 млн. рублей.

Инвестиционный проект ЗАО «Пролетарий» (г. Сураж) «Реконструкция КДМ №5. Модернизация цеха №1» (2011-2016 годы) предусматривает вложение инвестиций в размере 1045 млн. рублей. При этом за 2013 год освоено 89,1 млн. рублей инвестиций (всего с начала реализации инвестпроекта – 539,6 млн. рублей).

По итогам 2013 года сайт управления лесами Брянской области занял 2 место в областном конкурсе «Лучший Интернет-сайт органа исполнительной власти Брянской области, органа местного самоуправления Брянской области».

**2. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу**

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и Стратегией развития лесного хозяйства Российской Федерации до 2020 года приоритеты и цели государственной политики в сфере лесных отношений определяют необходимость комплексного решения задач лесного хозяйства, направленных на обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и многоцелевого использования лесов с учетом их социально-экологического значения.

 С учетом положений стратегических документов и приоритетных направлений государственной политики в области лесного хозяйства целью Программы на среднесрочную перспективу является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.

В целях предупреждения лесных пожаров планируется провести за период 2014-2015 г.г. ремонт дорог противопожарного назначения в объеме 710 км, ,устройство 7433 км противопожарных минерализованных полос 22583 км, прочистку и обновление существующих противопожарных минерализованных полос в объеме 74322 км, благоустройство мест отдыха граждан, пребывающих в лесах - установить и отремонтировать более 1 тыс. комплектов лесной мебели , изготовить и установить шлагбаумы, аншлаги. Планируется приобрести за счет средств областного бюджета спецтехнику и оборудование для ее ремонта и обслуживания, оборудование для мониторинга пожарной опасности в лесах.

 В целях повышения эффективности защиты лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов планируется провести за период 2014-2015 г.г. лесопатологическое обследование лесов на площади 45 тыс.га, санитарно-оздоровительные мероприятия на площади около42 тыс.га.

 В целях повышения эффективности использования и воспроизводства лесов в 2014-2015 г.г. планируется провести лесовосстановление на площади 8475 га, агротехнический уход за лесными культурами на площади более 36 тыс.га,, дополнение лесных культур прошлых лет на площади 7,7 тыс. га, обработку почвы под лесные культуры на площади 8 тыс.га, уход за лесами на площади 37,4 тыс.га, в т.ч. уход за молодняками - 20,2 тыс.га.

 В результате реализации мероприятий для решения поставленных задач предусматривается сокращение средней площади одного лесного пожара к средней за последние 5 лет в 2015 г. на 10%, не допустить гибель покрытых лесной растительностью земель от лесных пожаров более 0,02 % от покрытых лесной растительностью земель, площадь очагов вредителей и болезней не более 3,2 % от покрытых лесной растительностью земель, увеличение соотношения искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов до 64,85 % в 2015 г., отношение фактического объема заготовки к установленному допустимому изъятию древесины на уровне не менее 53 %, соотношение объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки не более 0,13 %,, повышение доходности лесного хозяйства - объем платежей в бюджетную систему РФ в 2015 году с 1 гектара земель лесного фонда планируется не менее 166,60 руб.

Приложение 1

Перечень

основных мероприятий (мероприятий) государственной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сведения об исполнении в отчётном финансовом году | Описание причин невыполнения (неполного выполнения), иные примечания |
| Программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012-2015 годы) |  |  |
| Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров» | исполнено |  |
| Мероприятие «Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов | исполнено |  |
| Мероприятие «Тушение лесных пожаров»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Приобретение специализированной техники, пожарно- технического вооружения и оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров»  | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Защита лесов»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий»  | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Воспроизводство и лесоразведение»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Проведение ухода за лесами»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Отвод лесосек под рубки» | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Кадровое обеспечение»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Повышение квалификации работников лесного хозяйства»  | исполнено |  |
| Мероприятие «Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью»  | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Государственное управление, выполнение контрольно-надзорных функций, ведение государственного лесного реестра»  | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба»  | исполнено |  |
| Основное мероприятие «Взнос в уставный Фонд государственного унитарного предприятия «Брянские сувениры»  | исполнено |  |

Приложение 2

Показатели достижения целей и решения

задач государственных программ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Еди- ница изме-рения | 2013 год |   2014 год  | 2015 год | 2016год | Целевое значение показателя  |
| значение | год достижения  |
| План | Факт | План | оценка |
| Сокращение средней площади одного лесного пожара к средней площади одного лесного пожара за последние 5 лет | % | 7 | 23 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2016 |
| Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной раститель ностью, погибшей от лесных пожаров | % | 0,02 | 0,001 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 2016 |
| Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью, | % | 3,2 | 2,6 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 2016 |
| Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов | % | 64,80 | 78,2 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 64,85 | 2016 |
| Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использвания лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, | руб./га | 159,1 | 156,3 | 159,10 | 159,10 | 166,60 | 166,60 | 166,60 | 2016 |
| Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 53 | 67,6 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 2016 |
| Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме ее заготовки | % | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 2016 |
| Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации от общей численности, занятых в лесном хозяйстве | % | 0,37 | 0,375 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 2016 |
| Доля абитуриентов лесохозяйственных техникумов и вузов, работников лесного хозяйства от числа выпускников школьных лесничеств | % | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2016 |
| Увеличение выпуска товарной продукции на 1 работающего | Руб./чел. | 47,0 | 66,8 | 52 | 52 | 57 | 57 | 57 | 2016 |

Приложение 3

Анализ результативности государственной программы, подпрограммы

Данные об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование государственной программы | Код бюджетнойклассификации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| план | Факт | план | Оценка |
| «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2012-2015 годы) |  | 270272,3 | 267527,5 | 281452,1 | 281452,1 | 281452,1 | 281452,1 |
| Основное мероприятие «Охрана лесов от пожаров» | 836 0407 2920100 836 0407 8310000 | 7617,6 | 5750,1 | 5106,7 | 5106,7 | 5106,7 | 5106,7 |
| Мероприятие "Осуществление мер по противопожарному обустройству лесов | 836 0407 292 0100 | 3446,7 | 3446,7 | 3335,8 | 3335,8 | 3335,8 | 3335,8 |
| Мероприятие "Тушение лесных пожаров"  | 836 0407 292 0100 | 1770,9 | 135,4 | 1770,9 | 1770,9 | 1770,9 | 1770,9 |
| Мероприятие «Приобретение специализированной техники, пожарно- технического вооружения и оборудования для мониторинга пожарной опасности в лесах и тушения лесных пожаров»  | 836 0407 831000 | 2400,0 | 2168,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие "Защита лесов"  | 836 0407 292 0100 | 156,2 | 152,4 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| Мероприятие «Осуществление санитарно- оздоровительных мероприятий"  | 836 0407 292 0100 | 156,2 | 152,4 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 |
| Основное мероприятие «Воспроизводство и лесоразведение»  | 836 0407 292 0100 | 9039,2 | 7766,5 | 10317,1 | 10317,1 | 10317,1 | 10317,1 |
| Мероприятие «Воспроизводство и лесоразведение»  | 836 0407 292 0100 | 5695,9 | 5153,1 | 5155,2 | 5155,2 | 5155,2 | 5155,2 |
| Мероприятие «Проведение ухода за лесами»  | 836 0407 292 0100 | 1954,3 | 1464,2 | 2697,9 | 2697,9 | 2697,9 | 2697,9 |
| Мероприятие "Отвод лесосек под рубки" | 836 0407 292 0100 | 1389,00 | 1149,2 | 2463,9 | 2463,9 | 2463,9 | 2463,9 |
| Основное мероприятие «Кадровое обеспечение»  | 836 0407 292 0100836 0407 8300000 | 519,3 | 519,3 | 504,5 | 504,5 | 504,5 | 504,5 |
| Мероприятие "Повышение квалификации работников лесного хозяйства"  | 836 0407 292 0100 | 219,3 | 219,3 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| Мероприятие "Реализация отдельных мероприятий по работе с детьми и молодежью"  | 836 0407 8300000 | 300,00 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 3000,0 |
| Основное мероприятие "Государственное управление, выполнение контрольно-надзорных функций, ведение государственного лесного реестра"  | 836 0407 292 0100836 0407 2919900836 0407 0020400836 0407 8280000836 0407 6100000 | 193735,1 | 196267,1 | 204658,5 | 204658,5 | 204653,6 | 204653,6 |
| Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности ГБУ Брянской области "Лесопожарная служба"  | 836 0407 2919900 | 59204,9 | 57072,1 | 60709,1 | 60709,1 | 60714,0 | 60714,0 |